# Ecossistema

# PRD: Ecossistema de Inteligência Artificial – Demarchi Contabilidade

## 1. Visão do Produto

O ecossistema é composto por um trio de Analistas Virtuais Sêniores integrados ao Google Workspace. Eles transformam balancetes estáticos em narrativas estratégicas para clientes (Agente de Análise Crítica), automatizam o suporte técnico contínuo para colaboradores (Agente de RH/Treinamento) e garantem o padrão de entrada de novos contratos (Agente de Onboarding).

## 2. Objetivos

- Validação Rápida (Piloto): Implementação do MVP de RH/Conhecimento Interno no Mês 1 para ganho imediato de produtividade.

- Precisão Numérica (Zero Alucinação): Garantia de que cálculos de EBITDA, Análise Vertical e Resultados Líquidos sejam executados via Sandbox Python e não por linguagem natural pura.

- Agilidade na Decisão: Redução do tempo de geração de relatórios consultivos (de dias para minutos).

- Controle de Custos: Utilização da stack nativa Google (18 licenças Business) para evitar custos redundantes de ferramentas de terceiros.

- Transferência de Conhecimento: Descentralização do conhecimento técnico do sócio Felipe De Marchi para a base de conhecimento (RAG).

## 3. Público-Alvo

- Stakeholders Diretos: Felipe De Marchi e gestores de departamento.

- Times Técnicos: 17 colaboradores internos (analistas e assistentes).

- Clientes Finais: 40 clientes iniciais do plano consultivo (foco em pequenas empresas).

## 4. Funcionalidades Essenciais (Segmentadas por Fases)

| Fase | Agente | Funcionalidades | Status de Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 (MVP) | Agente de Onboarding | Checklist interativo de entrada de clientes; Guia de processos para padronização de tarefas iniciais. | Curto Prazo |
| Fase 2 | Agente de RH & Base Interna | Chatbot treinado em manuais e vídeos internos; Módulo de busca semântica para dúvidas técnicas e legislações. | Imediata (Quick Win) |
| Fase 3 | Análise Crítica (Consultivo) | Interpretação de balancetes (PDF/CSV); Sugestão de pautas de reunião e análise de indicadores (EBITDA, prazos médios). | Estratégico |

## 5. Exemplo de Fluxo (Fase Piloto - Agente de RH)

- Input: Colaborador faz pergunta técnica no chat: "Como proceder com a importação de extrato via DEPAR no sistema X?".

- Processamento: O agente consulta o NotebookLM (base de manuais e vídeos unificados) e valida o procedimento no fluxograma TO-BE.

- Output: Resposta em linguagem natural resumindo o passo a passo com link para o vídeo de treinamento específico.

- Interação (Human-in-the-loop): Caso a dúvida persista ou seja complexa, o agente aciona o gestor humano (Hand-off).

## 6. Métricas de Sucesso (KPIs)

- Precisão: 100% de acerto em cálculos financeiros via Code Interpreter.

- Tempo de Resposta: Respostas instantâneas (SLA < 30 segundos) para dúvidas internas.

- Adoção Qualitativa: Redução de 30% no tempo gasto por gestores em dúvidas operacionais repetitivas.

- Token Monitoring: Acompanhamento do custo por relatório gerado no plano Google Workspace Business.

## 7. Requisitos Técnicos (Stack KV)

- Modelos (LLMs): Gemini 1.5 Pro (via Google AI Studio) para análises complexas.

- Base de Conhecimento: NotebookLM para RAG (Retrieval-Augmented Generation) seguro sobre manuais e atas de reuniões.

- Sandbox Python: Ambiente isolado para execução de scripts de P-Análise (análise estatística e financeira).

- Interface: Gemini Business (nativo no Workspace) e Dashboards Looker para visualização final.

## 8. Segurança & Privacidade

- Conformidade LGPD: Anonimização automática de dados sensíveis (nomes, salários) via script Python antes do envio para a LLM.

- Política de Não-Treinamento: Configuração via painel administrativo do Workspace para garantir que dados da Demarchi não alimentem modelos públicos do Google.

- Criptografia: Ambiente seguro com governança de 18 licenças controladas por e-mail corporativo.

## 9. Integrações

- Fase 1 (Manual/Flat Files): Exportação manual de balancetes em PDF/CSV do NoConte e Domínio ERP para upload no agente.

- Fase 2 (API/Automação): Monitoramento de API do NoConte (se disponível) para extração automática de indicadores proativos.

## 10. Riscos & Mitigações

- Alucinação Contábil: Mitigada pelo uso obrigatório de scripts Python para cálculos matemáticos (P-Análise).

- Inconsistência de Dados: Uso de fluxogramas AS-IS/TO-BE para garantir que a IA siga o processo real da empresa.

- Segurança (Vazamento): Uso exclusivo de contas pagas e ambiente isolado (NotebookLM).

## 11. Cronograma Sugerido

| Período | Etapa | Macro-Atividade |
| --- | --- | --- |
| S1 - S4 | Discovery & Coleta | Organização de manuais, vídeos e fluxogramas; Migração para 18 licenças Google Workspace. |
| S5 - S8 | Modularização (MVP) | Construção do Agente de RH no NotebookLM; Configuração da Sandbox Python para análise crítica. |
| S9 - S11 | Treinamento & Go/No-Go | Testes com 5 perfis pilotos; Ajustes de tom de voz (executivo/simples). |
| S12 | Lançamento & Refinamento | Deploy oficial e estabilização dos três agentes. |

## 12. Estimativa de Alocação HH (3 meses)

| Atividade Técnica | Descrição | Esforço Estimado (HH) |
| --- | --- | --- |
| Engenharia de Prompt & RAG | Configuração dos agentes no Gemini e NotebookLM com contexto de negócio. | 45h |
| Data Prep & Python Sandbox | Criação de scripts para extração de dados de PDFs/CSVs sem erro de cálculo. | 60h |
| Treinamento & Playbooks | Capacitação do time de 17 pessoas no uso das ferramentas. | 30h |
| Arquitetura de Automação | Configurações de fluxo (Ex: N8N/AI Studio) e governança de acessos. | 40h |
| Total Estimado |  | 175h |

## 13. Fase de Expansão (Ecossistema Conectado)

No futuro, o objetivo é atingir o nível "Maestro", onde a IA detecta proativamente quedas de EBITDA ou aumentos no prazo médio de recebimento e envia um alerta automático via WhatsApp para o cliente, sugerindo uma reunião consultiva agendada sem intervenção humana prévia.

# Agente de Análise Crítica (Consultoria 4.0)

## 1. PRD: Agente de Análise Crítica (Consultoria 4.0)

### 1.1 Visão do Produto

Um Analista Contábil Sênior Virtual que transforma dados estáticos extraídos do No Conte e balancetes em insights estratégicos e pautas de reunião consultiva.

### 1.2 Objetivos

- Validação Rápida: Processar auditorias de balanço em segundos.

- Precisão Numérica: Uso de Code Interpreter para cálculo de EBITDA e índices.

- Agilidade na Decisão: Identificar anomalias fiscais e oportunidades de caixa antes da reunião.

### 1.3 Funcionalidades Essenciais

| Fase | Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Piloto | Extração de PDF/OCR | Processar PDFs manuais vindos do ERP Domínio e No Conte. |
| Piloto | Cálculo de KPIs | Cálculo automático de EBITDA, Liquidez e Prazos Médios. |
| Expansão | Pauta Consultiva | Geração de pauta com 3-4 perguntas críticas baseadas no contexto do cliente. |
| Expansão | Integração API | Conexão direta com No Conte (se disponível) para insights proativos. |

### 1.4 Exemplo de Fluxo (Fase Piloto)

- Input: Upload do PDF do Balancete/No Conte + Atas de reuniões passadas.

- Processamento: O agente usa Python para calcular a variação de prazos (ex: Recebimento).

- Output: Relatório executivo em linguagem simples, focada em "Dor e Solução".

- Interação: O sócio valida o rascunho antes do envio ao cliente (Human-in-the-loop).

# Agente de RH e Base de Conhecimento Interna

## 2. PRD: Agente de RH e Base de Conhecimento Interna

### 2.1 Visão do Produto

O "Cérebro da Demarchi", um tutor virtual disponível 24/7 para sanar dúvidas técnicas e procedimentais da equipe, reduzindo a interrupção dos gestores.

### 2.2 Objetivos

- Controle de Custos: Reduzir o tempo de gestores em dúvidas repetitivas em 30%.

- Transferência de Conhecimento: Democratizar a expertise técnica acumulada em 39 anos.

- Segurança Psicológica: Permitir que novos colaboradores perguntem 20 vezes sem receio.

### 2.3 Funcionalidades Essenciais

- Busca Semântica (RAG): Pesquisa em manuais, vídeos de treinamento e normas internas.

- Plano de Crescimento: Sugestão de trilhas de aprendizado para colaboradores em formação.

- Glossário Contábil: Explicação de siglas técnicas (Capex, Opex, EBITDA) para nível EAD.

### 2.4 Estimativa de Alocação HH

| Macro-atividade | Descrição Técnica | Esforço (Horas) |
| --- | --- | --- |
| Data Prep | Unificação de manuais e vídeos dos 3 departamentos. | 20h |
| Configuração RAG | Estruturação do NotebookLM com 300+ arquivos. | 12h |
| Treinamento | Playbook e capacitação da equipe no uso da IA. | 08h |

# Agente de Onboarding de Clientes

## 3. PRD: Agente de Onboarding de Clientes

### 3.1 Visão do Produto

Um Guia de Experiência do Cliente, responsável por orientar a entrada de novos CNPJs, garantindo que o fluxo de documentos ocorra conforme o mapeamento "TO-BE".

### 3.2 Objetivos

- Validação Rápida: Reduzir o atrito nos primeiros 30 dias de contrato.

- Padronização: Garantir que todos os 3 novos clientes/mês sigam o mesmo rigor técnico.

- Coleta de Dados: Monitorar o tempo gasto em cada etapa do onboarding.

### 3.3 Riscos & Mitigações

- Risco: Exposição de dados sensíveis (LGPD).

- Mitigação: Uso de ambiente seguro Google Workspace e técnicas de anonimização via código Python antes do processamento pela LLM.

## 4. Cronograma Sugerido (Consolidado)

| Semana | Fase | Atividade Principal |
| --- | --- | --- |
| S1-S2 | Discovery | Shadowing técnico e coleta de manuais/balancetes piloto. |
| S3-S4 | Data Prep | Organização das fontes no NotebookLM e Google Drive. |
| S5-S8 | MVP | Desenvolvimento dos agentes Gemini e prompts de P-Análise. |
| S9-S11 | Testes | Validação técnica com analistas internas (Human-in-the-loop). |
| S12 | Deploy | Lançamento oficial e treinamento final. |