## Matriz de Priorização e Roadmap de IA: Demarchi Contabilidade

### 1. Resumo da Estratégia de Priorização

Nossa análise utiliza quatro eixos fundamentais para garantir que o primeiro passo seja seguro e gere percepção de valor imediata:

- Impacto (1-5): Potencial de gerar receita (Contabilidade Consultiva) ou reduzir custos operacionais.

- Esforço (1-5): Dificuldade técnica, considerando a falta de API no ERP Domínio e a necessidade de OCR.

- Alcance (1-5): Quantidade de pessoas ou processos beneficiados (Interno e Externo).

- Tempo (1-5): Velocidade de implementação (Nota 5 = Implementação em semanas; Nota 1 = Meses).

### 2. Matriz de Priorização Multidimensional

| Oportunidade | Impacto | Esforço | Alcance | Tempo | Quadrante | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agente de RH e Base de Conhecimento | 4 | 2 | 5 | 5 | Quick Win | Imediata (MVP) |
| Agente de Onboarding de Clientes | 3 | 2 | 3 | 4 | Apoio Operacional | Curto Prazo |
| Agente de Análise Crítica (Consultivo) | 5 | 4 | 3 | 2 | Estratégico | Médio Prazo |
| Automação de Lançamentos (OCR/PDF) | 5 | 5 | 4 | 1 | Transformacional | Longo Prazo |

Nota Crítica: O Agente de Análise Crítica tem o maior Impacto, mas o baixo KPI de Tempo (2) se deve à dependência de estruturação de dados vindos de PDFs, o que exige um tratamento prévio de engenharia de dados.

### 3. Definição do Projeto Piloto (MVP)

O projeto selecionado para o início imediato é o Agente de RH e Base de Conhecimento Interna.

- Justificativa: Este projeto ataca diretamente a "centralização intelectual" no sócio e o histórico de turnover citados no relatório. Ele possui o melhor equilíbrio: baixo esforço (não depende do ERP), alto alcance (toda a equipe usa) e implementação acelerada (uso de RAG sobre manuais e vídeos existentes).

- Escopo do MVP:

  - Upload de manuais de processos, vídeos de treinamento e normas internas em um ambiente seguro (Google Workspace/Vertex AI).

  - Interface de chat para a equipe tirar dúvidas técnicas e procedimentais sem interromper os gestores.

  - Módulo de busca semântica para encontrar legislações específicas arquivadas na base da empresa.

- Métricas de Sucesso (KPIs):

  - Redução de 30% no tempo gasto pelos gestores respondendo dúvidas operacionais.

  - Nível de satisfação da equipe (eNPS) em relação ao suporte técnico interno.

### 4. Roadmap de Implementação

- Mês 1: Implementação do MVP (Agente de Conhecimento)

  - Foco em centralizar o "cérebro" da Demarchi.

  - Treinamento da equipe no uso da IA para redução de dúvidas básicas.

- Mês 2-3: Refinamento e Piloto de Onboarding

  - Automação da entrada de clientes para melhorar a experiência e percepção de valor inicial.

  - Início da estruturação de dados (Extração de PDFs) para o Agente Consultivo.

- Mês 4+: Expansão para a Contabilidade Consultiva

  - Lançamento do Agente de Análise Crítica para clientes selecionados (Beta).

  - Implementação de camadas de governança e anonimização de dados sensíveis.

### 5. Próximos Passos

Para darmos tração a este Roadmap, sugiro as seguintes ações:

- Mapeamento de Conteúdo: Compilar os manuais, PDFs de normas e links de vídeos que alimentarão o MVP.

- Definição de Ferramenta: Validar se utilizaremos o ecossistema Google (conforme sua fortaleza atual) ou uma camada de orquestração (ex: Make/n8n + OpenAI) para o Agente de RH.

- Shadowing Técnico: Realizar uma sessão de 60 minutos observando como os dados saem do ERP Domínio hoje para desenharmos o "Agente de Análise Crítica".